Compte-rendu du conseil municipal du 13 juillet 2010

Absent(s) excusé(s) :Florence POYET – Yves CHARLIOT – Rache MERCHIONNE-FRERY

Absent(s): Audrey Maisonhaute – Michel GUILLAUME

1 APPROBATION DE LA PRECEDENTE REUNION

2 ECLAIRAGE PUBLIC

1 - Monsieur le Maire informe que les travaux « éclairage du Parking de la Salle d’Animation » dont la réalisation ont été confiés au S.I.E.L sont entièrement exécutés. La participation de la commune s’élève à un montant définitif de 11 904.98€ HT pour  un montant estimé au départ de 14 610 € HT.

2 - Monsieur le Maire donne un compte rendu des travaux en cours de dissimulation des réseaux entrée du Bourg pour le compte de la SA THOMAS et EDF.

3 - Pour le projet de dissimulation des réseaux  à l’entrée du bourg pour le compte de la Commune, il informe sa participation pour ces travaux  soit :

-Câblage Télécom 			1 320 €

-Eclairage Entrée Bourg		9 574 €

-Dissimulation réseau télécom	6 737 €

-Total 				          17 631 €

3- Il est proposé au sein du Conseil de prévoir 3 lampadaires pour la sécurité des riverains sur 3 endroits sensibles (Vers : Maison AUGAN – Maison DUWE – Maison COMTE.

Un devis sera demandé auprès du SIEL

3 PROJET NOUVELLE MAIRIE

1 - Monsieur le Maire présente les nouveaux plans suite aux observations du précédent conseil.

Il donne un compte rendu d’une réunion qui a eu lieu le 8 juillet en présence des représentants de la Maîtrise d’œuvre pour présentation du projet pour préparation de l’appel d’offre. Il a été sujet du système de chauffage, de la structure, de la finition et du planning.

Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal doit choisir rapidement un bureau de contrôle pour permettre de déposer le permis de construire.

Il a fait appel au bureau d’étude qui a effectué, sans souci, le contrôle pour la construction de la Salle d’Animation. Il présente les devis effectués par le bureau Alpes Contrôles de Villars.

Après délibération, le Conseil Municipal :

APPROUVE les devis comme suit :

- Mission SPS :  1  900.00€ HT  (Sécurité et Protection Santé)

- Mission CTC :  3 100.00€ HT (Contrôle Technique de Construction)

2 – Monsieur le Maire informe que la Salle d’animation du Chevalard est actuellement équipée d’une sonorisation (Ampli équipé de radio CD, enceintes et micros + enceintes amplifiées portatives) pour un montant de 1776.76 € HT, matériels pris chez ACROPOLE DU SON de Montbrison.

4 DIVERS

Le Conseil Municipal :

PREND CONNAISSANCE du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Balbigny du 24 mars 2010

APPROUVE le rapport effectué par la COM.COM sur la qualité et prix du service public  d’élimination des déchets

PREND CONNAISSANCE  d’une promesse de vente ZA Bois Vert Ouest + nouvelles demandes d’implantation

APPROUVE la convention pour l’utilisation de la piscine intercommunale de Feurs pour les enfants du RPI Nervieux-Mizérieux ; La commune de Mizérieux participe à hauteur de 20% sur le tarif de 159€ la séance de 45mn.

EST INFORME que Monsieur le Maire a rencontré Monsieur BUJARD de la Société ICA environnement concernant le projet d’extension de la Lagune. Il s’avère que l’achat de terrain effectué en 2009 d’une superficie de 2000m2 ne suffit pas, suite aux nouvelles réglementations (10 à 11m2 par habitant). Monsieur le Maire est chargé de la suite du dossier.